QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG – CHƯƠNG TRÌNH “GREENMART LOYALTY”

Bộ tài liệu vận hành Scrum | Vai trò: Scrum Master kiêm BA – Đội Hoa

# Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

## A.1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, cố định, 8 tuần = 4 Sprint. Lý do: yêu cầu có thể đổi giữa chừng (như Marketing đổi tỷ lệ quy đổi), 2 tuần đủ ngắn để thay đổi chờ tối đa một Sprint mà vẫn đủ dài để hoàn thành trọn vẹn nhóm hạng mục Must have có kiểm thử.

## A.2. Phân vai 3 vai trò Scrum

| Vai trò | Người đảm nhiệm | Trách nhiệm trong giai đoạn Loyalty |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Đại diện nghiệp vụ của chương trình (làm việc trực tiếp với Marketing và Kế toán) | Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm; quản lý và sắp xếp Product Backlog; tiếp nhận yêu cầu từ Marketing/Kế toán và quyết định thứ tự ưu tiên (gồm cả yêu cầu đổi tỷ lệ); chấp nhận Increment ở Sprint Review. |
| Scrum Master | Bạn (kiêm BA) | Đảm bảo đội hiểu và vận hành đúng Scrum; điều phối các sự kiện; gỡ vướng mắc; bảo vệ Sprint khỏi yêu cầu chen ngang; với vai trò BA, đặc tả quy tắc nghiệp vụ (tích/đổi/hết hạn) và viết Acceptance Criteria cùng PO. |
| Development Team | Lập trình viên, tester của đội Hoa | Quyết định cách làm và số hạng mục cam kết trong Sprint; ước lượng; xây dựng, kiểm thử và bàn giao Increment đạt Definition of Done. |

## A.3. Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review

Trong giai đoạn Loyalty, Sprint Review là sự kiện quan trọng nhất, vì Marketing và Kế toán là những bên có yêu cầu dễ thay đổi và cần xem trực tiếp cách tích/đổi điểm vận hành. Sự kiện này thể hiện chủ yếu trụ cột Thanh tra: các bên cùng kiểm tra Increment thật (điểm tích đúng không, quy đổi đúng không, giao dịch có minh bạch không). Kết quả thanh tra dẫn thẳng đến Thích nghi: Product Backlog được cập nhật cho Sprint kế tiếp.

# Phần B — Product Backlog & ưu tiên hóa bằng MoSCoW

## B.1. Tiêu chí ưu tiên (áp dụng cho mọi hạng mục)

| Tiêu chí | Cách xét |
| --- | --- |
| C1. Cốt lõi của chương trình | Thiếu hạng mục này thì khách không thể tích hoặc đổi điểm, chương trình không vận hành. |
| C2. Bắt buộc về nghiệp vụ/kế toán | Thiếu thì số liệu điểm có thể sai, ảnh hưởng đối soát của Kế toán. |
| C3. Thời điểm cần thiết | Cần ngay lúc ra mắt hay có thể đến sau (ví dụ điểm hết hạn sau 12 tháng). |
| C4. Có cách thay thế tạm thời | Có làm thủ công/tạm thời được không. |

Quy tắc xếp loại: Must = đạt C1 hoặc C2 và cần ngay khi ra mắt, không có cách thay thế; Should = quan trọng nhưng có cách thay thế tạm thời hoặc chưa cần ngay; Could = nâng cao trải nghiệm; Won’t = để sau, chưa làm đợt này.

## B.2. Product Backlog

| Mã | Hạng mục | MoSCoW | Lý do xếp loại | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Tích điểm sau thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm) | Must | C1: thiếu thì không có điểm. Chỉ tính đơn thành công. | M |
| L-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | C2: nếu không thu hồi thì điểm bị cộng sai, Kế toán không đối soát được; không có cách tạm thay thế. | S |
| L-03 | Đổi điểm lấy mã giảm giá (100 điểm = 20.000đ) | Must | C1: giá trị khách nhận được, là mục tiêu giữ chân khách. | L |
| L-04 | Xem số dư điểm và hạn sử dụng | Should | Quan trọng cho trải nghiệm rõ ràng, nhưng khách vẫn tích/đổi được khi chưa có. | S |
| L-05 | Xem lịch sử tích/đổi điểm | Should | Minh bạch giao dịch cho Kế toán và khách; hỗ trợ kiểm thử Must. | S |
| L-06 | Tự động trừ điểm hết hạn (12 tháng) | Should | C3: điểm đầu tiên chỉ hết hạn sau 12 tháng, chưa cần ngay lúc ra mắt (cần xong trước thời điểm đó). | M |
| L-07 | Kiểm tra ưu đãi không cộng dồn | Should | Phụ thuộc cách Marketing cấu hình khuyến mãi; chưa cần ngay nếu ban đầu chỉ có một loại mã. | M |
| L-08 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could | Phụ thuộc L-06; chỉ nâng cao trải nghiệm. | S |
| L-09 | Xếp hạng thành viên, tặng điểm sinh nhật | Won’t (đợt này) | Ngoài mục tiêu giữ chân khách cũ qua tích/đổi điểm; xem xét ở đợt sau. | – |

## B.3. Danh sách đưa vào Sprint 1

Ràng buộc: nguồn lực chỉ đủ làm trọn nhóm Must cộng tối đa 2 Should.

| Nhóm | Hạng mục chọn |
| --- | --- |
| Must (3/3) | L-01 Tích điểm, L-02 Thu hồi điểm, L-03 Đổi điểm |
| Should (2/4) | L-04 Xem số dư và hạn dùng; L-05 Xem lịch sử tích/đổi. Chọn 2 mục này vì giúp kiểm chứng trực tiếp kết quả của nhóm Must (có thể xem điểm đã tích/đổi) và phục vụ yêu cầu minh bạch của Kế toán. |
| Hoãn sang Sprint sau | L-06, L-07 (chưa cần ngay, xem B.2); L-08 (Could); L-09 (Won’t). |

Sprint Goal đề xuất: “Khách có thể tích điểm khi mua hàng, đổi điểm lấy mã giảm giá, điểm được thu hồi đúng khi đơn bị hủy, và khách xem được số dư cùng lịch sử điểm.”

# Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

## C.1. Hạng mục được chọn: L-01 Tích điểm sau thanh toán thành công

Hạng mục có ưu tiên cao nhất (Must, cốt lõi của chương trình). Quy tắc áp dụng: 10.000đ = 1 điểm; chỉ tính đơn thành công; thu hồi nếu hủy/hoàn.

| AC | Loại | Kịch bản (Given – When – Then) |
| --- | --- | --- |
| AC1 | Bình thường | Given khách có tài khoản thành viên và một đơn hàng giá trị 1.250.000đ When đơn được thanh toán thành công Then hệ thống cộng 125 điểm vào tài khoản khách và ghi nhận giao dịch tích điểm. |
| AC2 | Biên/làm tròn | Given đơn hàng giá trị 1.259.000đ (không chia hết cho 10.000đ) When đơn được thanh toán thành công Then hệ thống cộng 125 điểm (làm tròn xuống, phần dư 9.000đ không được tính). Đơn 9.500đ cộng 0 điểm. (Quy tắc làm tròn xuống là giả định, PO cần xác nhận.) |
| AC3 | Ngoại lệ | Given đơn hàng đang chờ thanh toán hoặc thanh toán thất bại When hệ thống xử lý đơn Then không cộng điểm cho đơn đó. |
| AC4 | Ngoại lệ (bẫy dữ liệu) | Given đơn 500.000đ đã được tích 50 điểm When đơn bị hủy hoặc hoàn tiền sau đó Then hệ thống thu hồi đúng 50 điểm của đơn đó và ghi nhận giao dịch thu hồi. Nếu khách đã dùng điểm khiến số dư không đủ để thu hồi, hệ thống không để mất dữ liệu: ghi nhận phần điểm còn thiếu để bù trừ (cách xử lý cụ thể do PO và Kế toán xác nhận). |
| AC5 | Ngoại lệ | Given cổng thanh toán gửi thông báo “thành công” hai lần cho cùng một đơn When hệ thống nhận thông báo lần hai Then điểm chỉ được cộng một lần cho đơn đó. |

## C.2. Definition of Done cho Sprint 1 (áp dụng chung, không lặp lại AC)

- Mã nguồn đã qua code review của ít nhất 1 thành viên khác và được merge vào nhánh chính.

- Unit test cho logic quy đổi điểm đạt tối thiểu 80% độ phủ, toàn bộ test tự động chạy thành công trên pipeline.

- Đã kiểm thử trên môi trường staging bởi tester; không còn lỗi mức Critical/High mở.

- Tỷ lệ quy đổi và hạn sử dụng lấy từ cấu hình, không viết cứng trong mã nguồn, để thay đổi mà không phải sửa logic.

- Mọi giao dịch điểm đều ghi nhật ký (log) có thời gian, mã đơn, số điểm để Kế toán đối soát.

- Tài liệu API/ghi chú nghiệp vụ đã cập nhật và PO đã chấp nhận hạng mục tại Sprint Review.

# Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống: giữa Sprint 1, Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ đổi điểm từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ để kịp khuyến mãi.

## D.1. Cách quy trình Scrum tiếp nhận mà không phá vỡ Sprint

- Marketing gửi yêu cầu cho Product Owner, không giao trực tiếp cho Development Team.

- Bạn (BA) cùng PO làm rõ: ngày hiệu lực, áp dụng cho điểm hiện có hay chỉ giao dịch mới, và thời hạn khuyến mãi. PO tạo mục mới trong Product Backlog (“Đổi tỷ lệ quy đổi điểm 100đ = 25.000đ”) và quyết định mức ưu tiên (có thể Must vì có hạn chót).

- Sprint Goal và Sprint Backlog hiện tại không bị thay đổi một chiều. Nếu thay đổi nhỏ (vì tỷ lệ đã nằm trong cấu hình theo DoD), Development Team và PO có thể thương lượng đưa vào Sprint hiện tại và đội tự quyết định có hoán đổi với hạng mục nhỏ tương đương hay không, miễn là Sprint Goal vẫn đạt.

- Nếu không xử lý được trong Sprint, hạng mục được đưa lên đầu Sprint Planning của Sprint 2 (chờ tối đa 2 tuần). Chỉ khi khuyến mãi gấp tới mức Sprint Goal mất ý nghĩa, PO mới cân nhắc hủy Sprint (biện pháp cuối cùng).

- Kết quả được trình bày ở Sprint Review và ghi nhận trong Retrospective để rút kinh nghiệm.

## D.2. Tác động và nội dung cần cập nhật

| Thành phần | Cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog (Phần B) | Thêm hạng mục mới “Đổi tỷ lệ quy đổi”, xếp loại lại theo MoSCoW (có thể Must do hạn khuyến mãi); điều chỉnh mô tả L-03 (100 điểm = 25.000đ); đánh giá lại quy mô L-03; nếu L-03 chưa xong thì không cần làm bản 20.000đ rồi sửa lại. |
| Acceptance Criteria (Phần C) | AC của L-01 (tích điểm) không đổi vì tỷ lệ tích 10.000đ = 1 điểm giữ nguyên. Các AC của L-03 (đổi điểm), khi được viết, phải dùng 25.000đ và kiểm tra thêm: đơn đổi trước thời điểm hiệu lực vẫn theo 20.000đ; khách đổi nhiều hơn số dư thì bị từ chối. |
| Definition of Done (Phần C) | Giữ tiêu chí “tỷ lệ lấy từ cấu hình” để thay đổi không cần sửa logic. Bổ sung: kiểm thử hồi quy cho cả hai mức tỷ lệ; log ghi rõ tỷ lệ áp dụng cho từng giao dịch để Kế toán đối soát; Kế toán/Marketing xác nhận ngày hiệu lực trước khi phát hành. |